第二次例会报告

一、会议时间

2024年11月11日

二、会议主题

工作分配与开发计划讨论

三、主要内容

1. 功能任务分配

针对组队、私信、拉黑、匿名、多媒体及标签功能进行了任务分配，各成员根据个人专长负责具体模块的开发。

确定多媒体功能和标签功能优先开发，为后续功能提供代码参考和技术支撑，预计本周末完成。

2. 技术与时间安排

使用 Django 框架和 Python 语言开发，遵循 MVT 模式，降低各功能模块的耦合性。

明确功能开发节点：12月12日完成主要开发，最后一周用于联调和完善。

3. 预期目标

本周完成多媒体功能和标签功能的开发。

各成员充分理解自身负责模块，并在功能联调阶段确保模块间的交互顺畅。