第三次例会报告

一、会议时间

2024年11月25日

二、会议主题

功能进展更新与后续计划制定

三、主要内容

1. 项目进展

私信功能：已完成。用户可通过他人主页进入私聊，历史聊天记录可在个人主页的聊天栏目中查看。

拉黑功能：初步实现，现已支持正常使用。建议后续增加“拉黑列表”功能，方便用户管理已拉黑的对象。

2. 功能待开发

搜索算法：优化搜索体验，提高结果的相关性和精准性。

热榜与排序：实现按时间、按热度排序功能，为用户提供多样化的内容浏览方式。

用户互动功能：增加关注和蹲贴功能，提升社区活跃度和用户黏性。

新增实用功能：换寝功能、签到（逃课）日历和问题反馈模块。

高级特性：悬赏、置顶擦亮和官方账号功能，为平台的特色运营提供支持。

3. 调整与优化

现有功能（如拉黑）将在后续版本中进一步优化以提升用户体验。

根据优先级对计划功能进行开发排期，确保在既定时间内完成关键功能。

四、下一步计划

1. 开发任务

优先完成热榜、排序和关注功能，确保平台核心互动体验完整。

开始制定搜索算法优化方案，提升搜索效率和用户满意度。

2. 测试与调试

私信与拉黑功能将进入全面测试阶段，收集用户体验反馈并进行调整。

联调当前功能，确保功能模块间的交互顺畅。

3. 规划与任务分配

明确蹲贴、换寝、签到等功能的需求分析和技术实现路径，为后续开发打下基础。

五、预期成果

优化现有功能，补充关键性互动功能（热榜、排序、关注）。

在下次例会前完成热榜和排序功能的初步实现，并对私信与拉黑功能进行优化。

制定详细开发计划，为后续功能开发提供明确的方向。