第四次例会报告

一、会议时间

2024年12月5日

二、会议主题

功能优化与新功能开发进展

三、主要内容

1. 项目进展

发帖与私信功能：支持图片上传，提升了用户互动和表达能力。

拉黑功能增强：被拉黑用户的帖子中会显示乱码内容；后续计划增加“被拉黑用户无法组队”功能。

新增匿名功能：实现用户匿名发帖，保护用户隐私。

团队终止时间功能：团队信息将依据终止时间自动失效并不可搜索。

帖子筛选与排序功能：支持按时间和其他条件筛选，但界面设计需进一步优化。

问题反馈功能：初步实现，已能收集用户意见和建议。

2. 功能待完善

筛选与排序界面：改善视觉设计，提升用户体验。

拉黑功能扩展：进一步限制被拉黑用户的交互行为（如无法组队）。

团队功能细化：优化终止时间逻辑，提升使用便捷性。

问题反馈模块：完善反馈分类及响应流程。

3. 当前挑战

帖子筛选与排序功能的界面优化与逻辑设计。

用户交互功能（如匿名、图片发送等）的性能测试与调优。

四、下一步计划

1. 核心功能优化

改善帖子筛选与排序功能的视觉效果和操作流畅度。

开始开发被拉黑用户无法组队的限制功能。

2. 新增功能开发

推进悬赏、置顶擦亮及官方账号功能的需求分析和实现。

进一步完善匿名功能，支持更灵活的使用场景。

3. 测试与调试

深入测试新增功能（图片上传、匿名发帖、团队终止时间）是否满足使用需求。

收集用户测试反馈，调整细节设计。

---